РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ХРОМЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

ФУРМАНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 13.12.2019                                                                                                                      № 96

с. Хромцово

Об утверждении муниципальной  программы  «Благоустройство Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района»

(в ред.постановления от 27.03.2020 №25)

В соответствии  Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года №Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  администрация Хромцовского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить муниципальную программу  «Благоустройство Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района» (прилагается).

2. Постановления администрации Хромцовского сельского поселения №166 от 03.11.2016 «Об утверждении муниципальной  программы  «Благоустройство Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района»

отменить с 01.01.2020 года.

3. Обнародовать настоящее постановление  в установленном порядке.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

Глава Хромцовского

сельского поселения                                                                        А.О.Варламов

Приложение 1

к постановлению администрации

Хромцовского сельского поселения

от 27.03.2020  №25

Приложение

к постановлению администрации

Хромцовского сельского поселения

от 13.12.2019  года № 96

Муниципальная программа

«Благоустройство

Хромцовского сельского поселения

Фурмановского муниципального района»

1.Паспорт Муниципальной программы                                                                                                                        / руб./

| Наименование программы | Благоустройство Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2020-2022 годы |
| Администратор программы | Администрация Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области |
| Исполнители программы | Администрация Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области |
| Перечень подпрограмм | 1.Благоустройство территорий общего пользования 2. Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив |
| Цель (цели) программы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Хромцовского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. |
| Объем ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2020 год – 835100,0 руб; 2021 год - 208537,0руб.; 2022 год - 69265,0 руб. - средства областного бюджета: 2020 год – 0 руб.; 2021 год - 0 руб.; 2022 год - 0 руб. -средства районного бюджета: 2020 год — 0 руб.; 2021 год — 0 руб.; 2022 год — 0 руб. - местный бюджет: 2020 год – 835100,0 руб; 2021 год - 208537,0 руб.; 2022 год - 69265,0 руб. |

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы.

Хромцовское сельское поселение Фурмановского муниципального района Ивановской области включает в себя 13 населённых пунктов. Населённые пункты удалены друг от друга, имеется значительная протяженность дорог муниципального и регионального значения. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха,  элементы благоустройства нуждаются в ремонте.

В течение 2017- 2019 г. в населённых пунктах поселения проведена определённая работа по благоустройству дворовых проездов, установке детских игровых площадок, опилке аварийных деревьев, ремонту уличного освещения.

Программный подход к решению проблем благоустройства и развития территории необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства   Хромцовского сельского   поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей  поселения. Важна четкая согласованность действий местной администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность  поселения  и занимающихся  благоустройством.

Определение перспектив благоустройства  Хромцовского сельского поселения позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства  и объектов коммунального хозяйства.

3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Хромцовского сельского поселения, повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения, улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды проживания на территории Хромцовского сельского поселения и улучшение экологической обстановки а также поддержанию в нормативном состоянии дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Хромцовского сельского поселения.

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов благоустройства,  экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

Муниципальная программа реализуется посредством реализации  подпрограмм:

1. «Благоустройство территории общего пользования Хромцовского сельского поселения» - включает в себя комплекс мер, направленных на развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности. (Приложение №1)

2. «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив» - целью территориального общественного самоуправления является помощь населению муниципального образования в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источниками финансирования программы являются средства бюджета Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района, внебюджетные средства.

Данные о ресурсном обеспечении реализации программы представлены в таблице: /руб./

| № п/п | Наименование подпрограмм / источники ресурсного обеспечения | Объем бюджетных ассигнований по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | Программа, всего | 835100,0 | 208537,0 | 69265,0 |  |  |
|  | - областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | - районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | - местный бюджет | 820100,0 | 208537,0 | 69265,0 |  |  |
|  | - внебюджетные средства | 15000,0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Благоустройство территории общего пользования Хромцовского сельского поселения» | 835100,0 | 208537,0 | 69265,0 |  |  |
|  | - областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | - районный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | - местный бюджет | 820100,0 | 208537,0 | 69265,0 |  |  |
|  | - внебюджетные средства | 15000,0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Благоустройство Хромцовского сельского поселения

Фурмановского муниципального района»

Подпрограмма

«Благоустройство территории общего пользования Хромцовского сельского поселения»

1.Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Благоустройство территории общего пользования Хромцовского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2020-2022годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области |
| Цель (цели) подпрограммы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Хромцовского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2020 год – 710100,0 руб; 2021 год - 208537,0 руб.; 2022 год - 69265,0 руб. - местный бюджет: 2020 год – 710100,0 руб; 2021 год - 208537,0 руб.; 2022 год -69265,0 руб. |

2.Характеристика проблемы.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства требуют комплексного подхода.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Подпрограмма полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Хромцовского сельского поселения на среднесрочную перспективу. Реализация подпрограммы направлена на:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в неудовлетворительное состояние детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

3. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:

- рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;

  - развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

  - повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

  - улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

  - улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения;

  - повышение уровня эстетики поселения;

  - привлечение жителей а особенно молодого поколения к участию в благоустройстве населенных пунктов в поселении.

4. Мероприятия подпрограммы

Для обеспечения подпрограммы благоустройства территории Хромцовского сельского поселения предлагается регулярно проводить следующие работы:

- мероприятия по ремонту существующих и установке новых детских площадок;

- мероприятия по ремонту контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов;

- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

- мероприятия по содержанию и ремонту памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;

- мероприятия по санитарной очистке территории;

- мероприятия по скашиванию травы и борщевика в летний период;

- мероприятия по озеленению (посадка цветов, кустарников, деревьев).

- регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации Хромцовского сельского поселения по проверке санитарного состояния территории поселения (работа санитарной комиссии);

- проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением работников администрации Хромцовского сельского поселения.

- обслуживание уличного освещения

Перечень  мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятие | Срок реализации | Объем бюджетных ассигнований |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| 1 | Содержание сети уличного освещения | 2020-2022 | 778672,0 | 530470,0 | 168537,0 | 29265,0 |  |  | Бюджет Хромцовского сельского |
| 2 | Содержание территории поселения | 2020-2022 | 259630,0 | 179630,0 | 40000,0 | 40000,0 |  |  | Бюджет Хромцовского сельского |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Благоустройство Хромцовского сельского поселения

Фурмановского муниципального района»

Подпрограмма
«Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив»

1.Паспорт подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2020-2022 гг. |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области |
| Основная цель Подпрограммы | - Поддержка гражданских инициатив жителей Хроцовского сельского поселения в сфере благоустройства территорий; -Поддержка территориального общественного самоуправления «Марьинское»; -Формирование у населения навыков здорового образа жизни, особенно у детей и подростков; -Организации досуга населения. |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2020 год – 125,0 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб. Местный бюджет: 2020 год – 110,0 тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб., Внебюджетные средства: 2020 год – 15,0 тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб. |

2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

17 февраля 2020 г. состоялось общее собрание граждан, жителей с.Марьинское, на котором было принято решение об учреждении на территории с.Марьинское ТОС «Марьинское». 20 февраля 2020 г. Устав ТОС «Марьинское» был зарегистрирован постановлением администрации Хромцовского сельского поселения от 20.02.2020 №10 «О регистрации Устава территориального общественного самоуправления».

19 марта 2020 г. состоялось собрание Совета ТОС «Марьинское», на котором было принято решение о начале благоустройства села и большой невостребованной площадки, расположенной в районе дома №72. Рассмотрев 3 представленных проекта благоустройства, совет и члены ТОС приняли решение о выходе с инициативой к Администрации Хромцовского сельского поселения об устройстве спортивно-игровой площадки , а также о софинансировании проекта со стороны членов ТОС в размере не менее 3% от общей стоимости проекта.

В соответствии с решением Совета ТОС администрация Хромцовского сельского поселения приняла решение о разработке и утверждении подпрограммы в рамках существующей программы «Благоустройство» по поддержке местных инициатив членов ТОС.

К сожалению, работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой  за счет привлечения средств бюджета сельского поселения, внебюджетных средств, участия в областных программах на условиях софинансирования.

3. Адресный перечень территорий в рамках поддержки местных инициатив, подлежащие благоустройству в 2020 году

1. «Благоустройство территории ТОС «Марьинское»  путем устройства спортивно-игровой площадки» (Ивановская область, Фурмановский район, с.Марьинское, у д. 72)

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации намеченных задач муниципальной подпрограммы ожидается добиться следующих результатов:

- создание зоны для отдыха населения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенного пункта.

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации подпрограммы, в том числе по годам реализации представлены в нижеследующей таблице:

Целевые индикаторы подпрограммы

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Показатели (по годам) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Количество установленных и функционирующих спортивных и детских игровых площадок | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| Количество ликвидированных на территории населенного пункта несанкционированных свалок мусора | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| Количество жителей населенного пункта, посещающих спортивные площадки ежедневно | Чел. | 15 | 30 | 45 |
| Доля площади благоустроенной общественной территории | % от общей площади | 5 | 10 | 15 |

5. Мероприятия подпрограммы

Для реализации поставленных целей и решения задач, достижения планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы, предусмотрено выполнение ряда мероприятий:

Система подпрограммных мероприятий

| № п/п | Наименование направления использования средств подпрограммы (мероприятия) | Источники финансирования | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | Формирование современной городской среды | Бюджет поселения, внебюджетные средства | 110 15 | 0 0 | 0 0 | 125 |
| 1.1 | Вывоз мусора | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Устройство спортивно-игровой площадки | Бюджет поселения Внебюджетные средства | 110 15 | 0 0 | 0 0 | 125 |
| 1.3 | Обустройство клумб и цветников, высадка саженцев деревьев | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  | 125 | 0 | 0 | 125 |

6. Механизм реализации подпрограммы, организация

управления, контроль за ходом ее реализации

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий Подпрограммы, перечня работ по подготовке и реализации мероприятий Подпрограммы с определением объемов и источников финансирования.

Управление Подпрограммой осуществляет администрация Хромцовского сельского поселения. Контроль эффективности и целевого использования средств, направленных на исполнение Подпрограммы осуществляет главный бухгалтер администрации Хромцовского сельского поселения.  Глава Хромцовского  сельского поселения предоставляет главному бухгалтеру администрации  поселения отчет о ходе работ по подпрограмме, об эффективности использования финансовых средств, о финансировании проводимых  мероприятий  и освоении средств, предусмотренных подпрограммой ,  отчет о реализации подпрограммы за год в соответствии с Постановлением администрации  Хромцовского сельского поселения от 12.09.2013 года № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хромцовского сельского поселения».

Глава Хромцовского сельского поселения несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляется главой Хромцовского сельского поселения.